Riesgos

Riesgo: Las herramientas de software utilizadas por el equipo en la construcción del producto no se encuentran integradas entre sí.
Probabilidad de que se produzca: 2/5
Impacto si se produce: 5/5
Mitigación: Descubrir posibles fallos de integración en las herramientas de software mediante un diagnóstico temprano y plantear soluciones lo antes posible.

Riesgo: El producto termina en fracaso para el cliente.
Probabilidad de que se produzca: 3/5
Impacto si se produce: 4/5
Mitigación: Comunicación frecuente con el cliente para identificar a tiempo los posibles fallos y corregirlos antes de la fecha de entrega.

Riesgo: Plazos de entrega rígidos; no se puede retrasar la entrega del producto de la fecha establecida.
Probabilidad de que se produzca: 3/5
Impacto si se produce: 4/5
Mitigación: Establecer plazos de entrega internos antes de la fecha de entrega establecida, e intentar cumplirlos en la medida de lo posible.

Riesgo: Los miembros del equipo no conocen o manejan con soltura las herramientas de software utilizadas en el desarrollo del producto
Probabilidad de que se produzca: 4/5
Impacto si se produce: 3/5
Mitigación: Formar a los miembros del equipo que no conozcan estas herramientas lo antes posible, y si es necesario, escribir tutoriales para ayudar a la formación.

Riesgo: Algunos (o todos) los miembros del equipo trabajan en múltiples proyectos y pueden no estar disponibles para el desarrollo del producto en algún momento.
Proababilidad de que se produzca: 5/5
Impacto si se produce: 3/5
Mitigación: Los miembros del equipo conocen la disponibilidad del resto de los integrantes y se planifican las entradas de la pila a realizar durante el sprint de acuerdo a la disponibilidad de los mismos.